**Registro de supuestos**

*Planificación y Gestión de Proyectos Informáticos*

<https://github.com/pabsanper/ACME-Cycling.git>

GRUPO 3.8

Alberto Benitez Morales

David Sabugueiro Troya

Pablo Santos Pérez

Francisco Javier Vázquez Monge

Álvaro Paradas Borrego

**CLIENTE:** José González Enríquez **FECHA**:12/10/2022

# Control de cambios

| **Versión** | **Fecha** | **Tipo** | **Responsables** | **Descripción** | **Motivación** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 26/09/22 | Inicio | Pablo | Primera versión del documento | Creación del documento y relleno. |
| 2.0 | 05/10/22 | Post - Seguimiento | Pablo, Alberto, Álvaro | Modificación del documento después de la segunda revisión. | Revisión tras el seguimiento para un posible final de documento. |
| 2.1 | 12/10/22 | Final | Pablo | Plantilla portada, plantilla control de cambios y cierre | Cierre del documento. |

# 

# 

# Tabla de contenidos

[**1. Registro de supuestos**](#_heading=h.w8gx2e3d8jvp) **4**

# Registro de supuestos

Es necesario la existencia de supuestos, factores del proceso de planificación que se consideran verdaderos, reales o seguros sin pruebas ni demostraciones. En caso de que estos fueran falsos supondría un impacto potencial en el desarrollo del proyecto.

| **ID** | **Supuesto** | **Vencimiento** | **Estado** | **Comentarios** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUP-001 | Se asume la disponibilidad para adaptarse a algún cambio propuesto por el cliente. | 13/12/2022 | Abierto | Se dispone de un plan de gestión de cambios con las pautas necesarias. |
| SUP-002 | Se propondrán sanciones en caso de que exista falta de compromiso laboral por parte de algún miembro del equipo. | 13/12/2022 | Abierto | La sanción más grave será la expulsión del equipo. |
| SUP-003 | Todos los miembros del equipo dispondrán de las herramientas, tecnologías y recursos necesarios para la realización del proyecto. | 14/11/2022 | Abierto | Se le facilitará a todos y cada uno de los miembros del equipo todo lo necesario. |
| SUP-004 | El estado final del proyecto será satisfactorio y aceptado por todos y cada uno de los interesados. | 13/12/2022 | Abierto | La aprobación final será dada por el sponsor. |

Por otro lado, también es necesario establecer restricciones, factores limitantes que afectan la ejecución del proyecto. Las restricciones identificadas limitan la capacidad para realizar el proyecto.

| **ID** | **Restricción** | **Fecha de vencimiento** | **Estado** | **Comentarios** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RES-001 | El proyecto terminado tiene una duración de 3 meses. | 13/12/2022 | Abierto | Excederse en la duración supone el fracaso del mismo. |
| RES-002 | No hay posibilidad de retraso en las distintas entregas e iteraciones. | 28/10/2022 | Abierto | Plan de proyecto |
| 14/11/2022 | Abierto | Iteración 1 |
| 21/11/2022 | Abierto | Iteración 2 |
| 28/11/2022 | Abierto | Iteración 3 |
| 13/12/2022 | Abierto | Entrega final |
| RES-003 | El idioma debe ser el español. | 13/12/2022 | Abierto | En primer lugar, será el español, pero no se descarta ampliarlo a otro idioma. |
| RES-004 | Se debe garantizar la seguridad del cliente en todo momento. | 13/12/2022 | Abierto | Se deben establecer las medidas técnicas, legales y organizativas necesarias para garantizar la privacidad de nuestros clientes. |
| RES-005 | Es necesario el uso de una metodología ágil o incremental como metodología de desarrollo. | 13/12/2022 | Abierto | Para la fase de desarrollo del proyecto, el uso de Scrum es indispensable. |