**Lista de hitos**

*Planificación y Gestión de Proyectos Informáticos*

<https://github.com/pabsanper/ACME-Cycling.git>

GRUPO 3.8

Alberto Benitez Morales

David Sabugueiro Troya

Pablo Santos Pérez

Francisco Javier Vázquez Monge

Álvaro Paradas Borrego

**CLIENTE:** José González Enríquez **FECHA**:21/10/2022

# Control de cambios

| **Versión** | **Fecha** | **Tipo** | **Responsables** | **Descripción** | **Motivación** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 21/10/22 | Creación | Alberto Benítez | Primera versión del documento | Creación del documento |

# 

# 

# 

# Tabla de contenidos

[**Control de cambios**](#_heading=h.2s8eyo1) **2**

[**Tabla de contenidos**](#_heading=h.26in1rg) **3**

1. **Lista de hitos**

| Hito | Descripción | Tipo |
| --- | --- | --- |
| Plan de Dirección del Proyecto | Entrega de la documentación previa al desarrollo del proyecto  (28/10/22) | Entrega parcial |
| Iteración 1 | Desarrollo de los requisitos de registro, catálogo y búsquedas  (14/11/22) | Desarrollo |
| Iteración 2 | Desarrollo de los requisitos de compra, cliente y administrador  (21/11/22) | Desarrollo |
| Iteración 3 | Desarrollo de los pedidos, pantalla, políticas y pre-cierre  (28/11/22) | Desarrollo |
| Cierre | Entrega final del proyecto con la documentación y el proyecto finalizados  (13/12/22) | Entrega |
| Presentación | Presentación del resultado final del proyecto  (13/12/22) | Presentación |