**Diccionario EDT**

*Planificación y Gestión de Proyectos Informáticos*

GRUPO 3.8

Alberto Benitez Morales

David Sabugueiro Troya

Pablo Santos Pérez

Francisco Javier Vázquez Monge

Álvaro Paradas Borrego

FECHA: 02/10/2022

# Control de cambios

| **Versión** | **Fecha** | **Realizada por** | **Descripción** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 02/10/22 | David | Creación del documento |
| 1.1 | 03/10/22 | Alberto, Fco Javier, David | Adición de las tablas |
| 1.2 | 04/10/22 | Pablo | Corrección de la estructura del diccionario y relleno de plantilla |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# 

# 

# Tabla de contenidos

[**Control de cambios**](#_heading=h.2s8eyo1) **2**

[**Tabla de contenidos**](#_heading=h.26in1rg) **3**

| **ID:** | **1.1** |
| --- | --- |
| **Nombre** | Acta de constitución |
| **Fecha** | 10/10/2022 |
| **Descripción** | Documento que autoriza formalmente la existencia de un proyecto y confiere al director del proyecto la autoridad para asignar los recursos de la organización a las actividades del proyecto. |
| **Actividades** | * Juicio de expertos * Recopilación de datos * Habilidades interpersonales y de equipo * Reuniones |
| **Criterios de Aceptación** | * Cumple los plazos previamente dispuestos. * La calidad debe ser la esperada. * Se debe entregar documentación completa. * Debe satisfacer a todos los interesados. |
| **Supuestos** | * No hay posibilidad de retraso. * El idioma debe ser el español. * El estado final del proyecto será satisfactorio y aceptado por todos y cada uno de los interesados. |
| **Duración** | 4 horas |
| **Coste** | 100 € |

| **ID:** | **1.2** |
| --- | --- |
| **Nombre** | Registro de Supuestos |
| **Fecha** | 3/10/2022 |
| **Descripción** | Es un conjunto de hipótesis o conjeturas que se realizan sobre las actividades de un proyecto |
| **Actividades** | ● Definir supuestos  ● Revisar |
| **Criterios de Aceptación** |  |
| **Supuestos** |  |
| **Duración** | 3 horas |
| **Coste** | 75 € |

| **ID:** | **1.3** |
| --- | --- |
| **Nombre** | Registro de interesados |
| **Fecha** | 3/10/2022 |
| **Descripción** | Registro en el que figuran los posibles clientes interesados en el consumo del producto. |
| **Actividades** | ● Captar interesados en la plataforma  ● Elaborar registro de los clientes |
| **Criterios de Aceptación** |  |
| **Supuestos** |  |
| **Duración** | 2 horas |
| **Coste** | 50 € |

| **ID:** | **2.1.1** |
| --- | --- |
| **Nombre** | Plan de Gestión de Requisitos |
| **Fecha** | 3/10/2022 |
| **Descripción** | Se utiliza para documentar la información necesaria para gestionar eficazmente los requisitos del proyecto desde la definición hasta la entrega |
| **Actividades** | ● Definir gestión de la configuración  ● Elaborar plan de gestión para cambios  ● Revisar |
| **Criterios de Aceptación** |  |
| **Supuestos** |  |
| **Duración** | 4 horas |
| **Coste** | 100 € |

| **ID:** | **2.1.2** |
| --- | --- |
| **Nombre** | Documento de Requisitos |
| **Fecha** | 3/10/2022 |
| **Descripción** | Informe sobre los requisitos del proyecto y producto |
| **Actividades** | ● Redactar y/o modificar requisitos  ● Revisar |
| **Criterios de Aceptación** |  |
| **Supuestos** |  |
| **Duración** | 9 horas |
| **Coste** | 225 € |

| **ID:** | **2.1.3** |
| --- | --- |
| **Nombre** | Matriz de trazabilidad de requisitos |
| **Fecha** | 3/10/2022 |
| **Descripción** | Documento que nos proporciona las relaciones entre los  requisitos y las especificaciones en que se traducen dichos requisitos. |
| **Actividades** | ● Elaborar la matriz  ● Revisar |
| **Criterios de Aceptación** |  |
| **Supuestos** |  |
| **Duración** | 5 horas |
| **Coste** | 125 € |

| **ID:** | **2.1.4** |
| --- | --- |
| **Nombre** | Enunciado del Alcance |
| **Fecha** | 3/10/2022 |
| **Descripción** | Documento técnico en el que figura la descripción de una  solución concreta que permite llegar al producto esperado  como entregable final del proyecto. |
| **Actividades** | ● Analizar el producto  ● Definir los objetivos  ● Establecer el alcance  ● Revisar |
| **Criterios de Aceptación** |  |
| **Supuestos** |  |
| **Duración** | 3 horas |
| **Coste** | 75 € |

| **ID:** | **2.1.5** |
| --- | --- |
| **Nombre** | EDT |
| **Fecha** | 3/10/2022 |
| **Descripción** | Contiene una subdivisión de los entregables y del trabajo del proyecto en componentes más pequeños y fáciles de  manejar. |
| **Actividades** | ● Identificar el producto final del proyecto  ● Definir los entregables mayores del proyecto  ● Descomponer los entregables principales  ● Revisar |
| **Criterios de Aceptación** |  |
| **Supuestos** |  |
| **Duración** | 8 horas |
| **Coste** | 200 € |

| **ID:** | **2.1.6** |
| --- | --- |
| **Nombre** | Diccionario EDT |
| **Fecha** | 3/10/2022 |
| **Descripción** | Proporciona información detallada de cada uno de los  paquetes de trabajo definidos en la EDT |
| **Actividades** | ● Describir cada uno de los paquetes de la EDT  ● Analizar la duración completa del paquete  ● Analizar criterios y actividades del paquete  ● Obtener coste total del paquete |
| **Criterios de Aceptación** |  |
| **Supuestos** |  |
| **Duración** | 6 horas |
| **Coste** | 150 € |

| **ID:** | **2.1.1** |
| --- | --- |
| **Nombre** | Lista de actividades |
| **Fecha** | 3/10/2022 |
| **Descripción** | Lista que abarca todas las actividades del  cronograma necesarias para el proyecto |
| **Actividades** | ● Identificar actividades  ● Definir actividades  ● Revisar |
| **Criterios de Aceptación** |  |
| **Supuestos** |  |
| **Duración** | 3 horas |
| **Coste** | 75 € |

| **ID:** | **2.2.2** |
| --- | --- |
| **Nombre** | Hitos |
| **Fecha** | 3/10/2022 |
| **Descripción** | Lista de eventos (milestones) importantes para el proyecto que sirven para medir el progreso |
| **Actividades** | ● Identificar hitos  ● Definir hitos  ● Revisar |
| **Criterios de Aceptación** |  |
| **Supuestos** |  |
| **Duración** | 2 horas |
| **Coste** | 50 € |

| **ID:** | **2.2.3** |
| --- | --- |
| **Nombre** | Secuencia de Actividades |
| **Fecha** | 3/10/2022 |
| **Descripción** | Orden en el cual se tienen que realizar las actividades en  función de las dependencias que existan entre ellas |
| **Actividades** | ● Analizar dependencias  ● Analizar actividades paralelas  ● Conformar secuencia  ● Revisar  ● Desglosar las fases del proyecto |
| **Criterios de Aceptación** |  |
| **Supuestos** |  |
| **Duración** | 7 horas |
| **Coste** | 175 € |

| **ID:** | **2.2.4** |
| --- | --- |
| **Nombre** | Estimaciones de tiempo |
| **Fecha** | 3/10/2022 |
| **Descripción** | Se realiza la estimación de tiempo de las diferentes  actividades |
| **Actividades** | ● Establecer tiempos  ● Revisar |
| **Criterios de Aceptación** |  |
| **Supuestos** |  |
| **Duración** | 2 horas |
| **Coste** | 50 € |

| **ID:** | **2.2.5** |
| --- | --- |
| **Nombre** | Cronograma |
| **Fecha** | 3/10/2022 |
| **Descripción** |  |
| **Actividades** | ● Definir gestión de la configuración  ● Elaborar plan de gestión para cambios  ● Determinar herramientas a utilizar  ● Definir la gestión de la entrega de los productos  ● Desglosar las fases del proyecto |
| **Criterios de Aceptación** |  |
| **Supuestos** |  |
| **Duración** | 4 horas |
| **Coste** | 100 € |

| **ID:** | **2.3** |
| --- | --- |
| **Nombre** | Plan de Gestión de Costes |
| **Fecha** | 3/10/2022 |
| **Descripción** |  |
| **Actividades** | ● Definir gestión de la configuración  ● Elaborar plan de gestión para cambios  ● Determinar herramientas a utilizar  ● Definir la gestión de la entrega de los productos  ● Desglosar las fases del proyecto |
| **Criterios de Aceptación** |  |
| **Supuestos** |  |
| **Duración** | 4 horas |
| **Coste** | 100 € |

| **ID:** | **2.4** |
| --- | --- |
| **Nombre** | Plan de Gestión de calidad |
| **Fecha** | 3/10/2022 |
| **Descripción** |  |
| **Actividades** | ● Definir gestión de la configuración  ● Elaborar plan de gestión para cambios  ● Determinar herramientas a utilizar  ● Definir la gestión de la entrega de los productos  ● Desglosar las fases del proyecto |
| **Criterios de Aceptación** |  |
| **Supuestos** |  |
| **Duración** | 4 horas |
| **Coste** | 100 € |

| **ID:** | **2.5** |
| --- | --- |
| **Nombre** | Plan de Gestión de Recursos |
| **Fecha** | 3/10/2022 |
| **Descripción** |  |
| **Actividades** | ● Definir gestión de la configuración  ● Elaborar plan de gestión para cambios  ● Determinar herramientas a utilizar  ● Definir la gestión de la entrega de los productos  ● Desglosar las fases del proyecto |
| **Criterios de Aceptación** |  |
| **Supuestos** |  |
| **Duración** | 4 horas |
| **Coste** | 100 € |

| **ID:** | **2.6** |
| --- | --- |
| **Nombre** | Plan de Gestión de las Comunicaciones |
| **Fecha** | 3/10/2022 |
| **Descripción** | El objetivo del presente documento es la organización de las comunicaciones que se realizarán a lo largo del proyecto, ya sean comunicaciones con el cliente o con el sponsor, o por otra parte, comunicación interna de los integrantes de la empresa. |
| **Actividades** | ● Elaborar documento  ● Revisar |
| **Criterios de Aceptación** | ● Idioma utilizado: Español |
| **Supuestos** |  |
| **Duración** | 3 horas |
| **Coste** | 75 € |

| **ID:** | **2.7** |
| --- | --- |
| **Nombre** | Plan de Gestión de los riesgos |
| **Fecha** | 3/10/2022 |
| **Descripción** |  |
| **Actividades** | ● Definir gestión de la configuración  ● Elaborar plan de gestión para cambios  ● Determinar herramientas a utilizar  ● Definir la gestión de la entrega de los productos  ● Desglosar las fases del proyecto |
| **Criterios de Aceptación** |  |
| **Supuestos** |  |
| **Duración** | 4 horas |
| **Coste** | 100 € |

| **ID:** | **?** |
| --- | --- |
| **Nombre** | Plan de Gestión del Alcance |
| **Fecha** | 3/10/2022 |
| **Descripción** | Para definir el alcance usamos la recolección de requisitos, a partir de los cuales nos marcamos unos objetivos que cumplan las expectativas del cliente y las nuestras propias |
| **Actividades** | ● Definir gestión de la configuración  ● Elaborar plan de gestión para cambios  ● Determinar herramientas a utilizar  ● Definir la gestión de la entrega de los productos  ● Desglosar las fases del proyecto |
| **Criterios de Aceptación** |  |
| **Supuestos** |  |
| **Duración** | 3 horas |
| **Coste** | 75 € |

| **ID:** | **2.8** |
| --- | --- |
| **Nombre** | Plan de Gestión de las Adquisiciones |
| **Fecha** | 3/10/2022 |
| **Descripción** |  |
| **Actividades** | ● Definir gestión de la configuración  ● Elaborar plan de gestión para cambios  ● Determinar herramientas a utilizar  ● Definir la gestión de la entrega de los productos  ● Desglosar las fases del proyecto |
| **Criterios de Aceptación** |  |
| **Supuestos** |  |
| **Duración** | 4 horas |
| **Coste** | 100 € |

| **ID:** | **3.1** |
| --- | --- |
| **Nombre** | Iteración 1 |
| **Fecha** | 3/10/2022 |
| **Descripción** |  |
| **Actividades** | ● Definir gestión de la configuración  ● Elaborar plan de gestión para cambios  ● Determinar herramientas a utilizar  ● Definir la gestión de la entrega de los productos  ● Desglosar las fases del proyecto |
| **Criterios de Aceptación** |  |
| **Supuestos** |  |
| **Duración** | 4 horas |
| **Coste** | 100 € |

| **ID:** | **3.2** |
| --- | --- |
| **Nombre** | Iteración 2 |
| **Fecha** | 3/10/2022 |
| **Descripción** |  |
| **Actividades** | ● Definir gestión de la configuración  ● Elaborar plan de gestión para cambios  ● Determinar herramientas a utilizar  ● Definir la gestión de la entrega de los productos  ● Desglosar las fases del proyecto |
| **Criterios de Aceptación** |  |
| **Supuestos** |  |
| **Duración** | 4 horas |
| **Coste** | 100 € |

| **ID:** | **3.3** |
| --- | --- |
| **Nombre** | Iteración 3 |
| **Fecha** | 3/10/2022 |
| **Descripción** |  |
| **Actividades** | ● Definir gestión de la configuración  ● Elaborar plan de gestión para cambios  ● Determinar herramientas a utilizar  ● Definir la gestión de la entrega de los productos  ● Desglosar las fases del proyecto |
| **Criterios de Aceptación** |  |
| **Supuestos** |  |
| **Duración** | 4 horas |
| **Coste** | 100 € |

| **ID:** | **4.1** |
| --- | --- |
| **Nombre** | Informe de Seguimiento |
| **Fecha** | 3/10/2022 |
| **Descripción** |  |
| **Actividades** | ● Definir gestión de la configuración  ● Elaborar plan de gestión para cambios  ● Determinar herramientas a utilizar  ● Definir la gestión de la entrega de los productos  ● Desglosar las fases del proyecto |
| **Criterios de Aceptación** |  |
| **Supuestos** |  |
| **Duración** | 4 horas |
| **Coste** | 100 € |

| **ID:** | **4.2** |
| --- | --- |
| **Nombre** | Revisión Técnica formal |
| **Fecha** | 3/10/2022 |
| **Descripción** |  |
| **Actividades** | ● Definir gestión de la configuración  ● Elaborar plan de gestión para cambios  ● Determinar herramientas a utilizar  ● Definir la gestión de la entrega de los productos  ● Desglosar las fases del proyecto |
| **Criterios de Aceptación** |  |
| **Supuestos** |  |
| **Duración** | 4 horas |
| **Coste** | 100 € |

| **ID:** | **5.1** |
| --- | --- |
| **Nombre** | Lecciones Aprendidas |
| **Fecha** | 3/10/2022 |
| **Descripción** |  |
| **Actividades** | ● Definir gestión de la configuración  ● Elaborar plan de gestión para cambios  ● Determinar herramientas a utilizar  ● Definir la gestión de la entrega de los productos  ● Desglosar las fases del proyecto |
| **Criterios de Aceptación** |  |
| **Supuestos** |  |
| **Duración** | 4 horas |
| **Coste** | 100 € |

| **ID:** | **5.2** |
| --- | --- |
| **Nombre** | Presentación |
| **Fecha** | 3/10/2022 |
| **Descripción** |  |
| **Actividades** | ● Definir gestión de la configuración  ● Elaborar plan de gestión para cambios  ● Determinar herramientas a utilizar  ● Definir la gestión de la entrega de los productos  ● Desglosar las fases del proyecto |
| **Criterios de Aceptación** |  |
| **Supuestos** |  |
| **Duración** | 4 horas |
| **Coste** | 100 € |