**Plan de Gestión del Alcance**

*Planificación y Gestión de Proyectos Informáticos*

GRUPO 3.8

Alberto Benitez Morales

David Sabugueiro Troya

Pablo Santos Pérez

Francisco Javier Vázquez Monge

Álvaro Paradas Borrego

FECHA: 26/09/2022

# Control de cambios

| **Versión** | **Fecha** | **Tipo** | **Responsable** | **Descripción** | **Motivación** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 03/10/22 | Inicio | Alberto Benítez | Primera versión del documento | Creación del documento. |
| 1.1 | 09/10/22 | Corrección | Alberto Benítez | Corrección del documento. | Resolución de errores tras una rápida revisión. |
|  |  |  |  |  |  |

# 

# 

# Tabla de contenidos

[**Control de cambios**](#_heading=h.2s8eyo1) **2**

[**Tabla de contenidos**](#_heading=h.26in1rg) **3**

[**Cómo se definirá el alcance**](#_heading=h.exjmh0la3a5x) **4**

# Cómo se definirá el alcance

1.1 Cómo se describirá el alcance

El alcance del proyecto ha sido desarrollado por los miembros del equipo directivo y aprobado por el cliente. En él recogemos qué es lo que se espera del proyecto, los objetivos propuestos y una descripción de las técnicas y herramientas que usaremos para ello.

1.2 Técnicas para la captura del alcance

Para definir el alcance usamos la recolección de requisitos, a partir de los cuales nos marcamos unos objetivos que cumplan las expectativas del cliente y las nuestras propias

1.3 Reuniones necesarias

El alcance debe ser discutido con el cliente en una reunión, en la que se llegue a un acuerdo.

1.4 Interesados implicados

| **Interesado** | **Rol** | **Dato de contacto** |
| --- | --- | --- |
| José González Enríquez | Cliente y sponsor | [jgenriquez@us.es](mailto:jgenriquez@us.es) |
| G3.8 | Equipo de dirección y equipo de desarrollo | [pabsanper3@alum.us.es](mailto:pabsanper3@alum.us.es)  [albbenmor@alum.us.es](mailto:albbenmor@alum.us.es)  [davsabtro@alum.us.es](mailto:davsabtro@alum.us.es)  [alvparbor1@alum.us.es](mailto:davsabtro@alum.us.es)  [fravazmon@alum.us.es](mailto:fravazmon@alum.us.es) |

1.5 Cómo interpretar la EDT

La EDT tiene 5 bloques principales: inicio, planificación, ejecución, ‘seguimiento y control’ y cierre.

En el inicio creamos el acta de constitución con las bases del proyecto, el registro de supuestos y el registro de interesados.

Durante la planificación se desarrolla el Plan para la Dirección del Proyecto junto al alcance, los costes, las actividades a realizar y todo lo previo a la ejecución del proyecto. Al igual que en el inicio, todas las actividades son documentación.

El tercer bloque es la ejecución, en la que se realiza el desarrollo del proyecto.

El bloque de Seguimiento y control se basa en valorar la calidad, el alcance y lo previamente acordado con el cliente para ver si lo desarrollado es como se había planeado.

Por último tenemos el cierre, en el cuál, si todo sale tal como lo planeado se cierra el proyecto y se presenta.

1.6 Cómo crear la lista de trabajo pendiente durante la ejecución (producto backlog)

Para el proceso de desarrollo tendremos una lista de requisitos con prioridad sobre otros, que serán los más importantes en ese momento y los que primero hay que hacer. Una vez completado el requisito, éste será eliminado de la lista.

Para ello usaremos un documento al que todos los desarrolladores tengan acceso con todos los requisitos. Todos los requisitos tendrán un apartado de estado en el que se especificará si está completado, está en desarrollo o no se ha empezado a desarrollar

1.7 Cómo determinar las iteraciones

Durante el desarrollo del proyecto tendremos 3 iteraciones. En ellas empezaremos por la base del proyecto y continuaremos eligiendo los requisitos por orden de prioridad.

1. **Documentos asociados**

* Enunciado del alcance
* Documento de requisitos
* EDT
* Diccionario EDT

1. **Plantillas utilizadas**

Usaremos las plantillas proporcionadas por el sponsor, las cuales siguen la guía de PMBOK.

1. **Cómo se controlará el alcance**

Se analizará la variación del alcance planificado con el rendimiento que tiene el proyecto, teniendo en cuenta los posibles cambios que surjan durante el desarrollo. En caso de que haya una variación destacable se tendría que tomar alguna medida para que vuelva a estar acorde con el alcance planeado.