**Acta de la reunión**

**Acme-Cycling**

| **Título de la Reunión:** | Finalización Plan de Proyecto | **Fecha/Hora de la Reunión:** | 16:00 |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tipo de Reunión:** | Documentación | **Lugar de Celebración:** | Online |
| **Coordinador de la Reunión:** | David Sabugueiro Troya | **Fecha de Publicación:** | 03/10/2022 |

| **Nombre de los Asistentes** | **Iniciales** | **Presente** | **Organización / Email** |
| --- | --- | --- | --- |
| Pablo Santos Pérez | PS | ☒ | pabsantper@alum.us.es |
| David Sabugueiro Troya | DS | ☒ | [davsabtro@alum.us.es](mailto:davsabtro@alum.us.es) |
| Alberto Benitez Morales | AB | ☒ | [albbenmor@alum.us.e](mailto:albbenmor@alum.us.es)s |
| Francisco Javier Vázquez Monge | FJ | ☒ | fravazmon@alum.us.es |
| Álvaro Paradas Borrego | AP | ☒ | alvparbor1@alum.us.es |

| **Agenda de la Reunión** |
| --- |
| Elaboración de los siguientes documentos:   * Acta de Reunión * Plan de Proyecto * Plan de Gestión de las Comunicaciones * Plan de Gestión del Alcance * Plan de Gestión de Requisitos * Documento de Requisitos * Matriz de Trazabilidad de Requisitos * Enunciado del Alcance * EDT * Diccionario EDT   Puesta a punto para el seguimiento del día 04/10/2022. |

| **Resumen de la Reunión** |
| --- |
| *Con los documentos necesarios a desarrollar el equipo se puso manos a la obra con las tareas de desarrollo de los mismos, trabajando conjuntamente cuando se tenían dudas.* |

| **Decisiones Adoptadas** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Id Decisión** | **Descripción** | **Fecha de la Decisión Adoptada** | **Responsable de la Decisión** |
| 1 | Continuación del desarrollo de los documentos para el entregable | *26/10/22* | *PS* |

| **Acciones / Tareas a realizar** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Id Acción** | **Fecha de Creación** | **Descripción** | **Estado** | **Fecha objetivo finalización** | **Responsable** |
| 1 | 03/10/22 | Acta de Reunión | *Cerrada* | 03/10/22 | *DS* |
| 2 | *02/10/22* | Plan de Proyecto | *Cerrada* | *04/10/22* | *TODOS* |
| 3 | *02/10/22* | Plan de Gestión de las Comunicaciones | *Cerrada* | *04/10/22* | FJ, PS |
| 4 | *02/10/22* | Plan de Gestión del Alcance | *Cerrada* | *04/10/22* | FJ |
| 5 | 03/10/22 | Plan de Gestión de Requisitos | *Cerrada* | *04/10/22* | *DS* |
| 6 | 03/10/22 | Documento de Requisitos | *Cerrada* | *04/10/22* | AP |
| 7 | 03/10/22 | Matriz de Trazabilidad de Requisitos | *Cerrada* | *04/10/22* | PS |
| 8 | 03/10/22 | Enunciado del Alcance | *Cerrada* | *04/10/22* | AB |
| 9 | *02/10/22* | EDT | *Cerrada* | *04/10/22* | FJ, PS |
| 10 | 03/10/22 | Diccionario EDT | *Cerrada* | *04/10/22* | DS |

| **Agenda propuesta para la próxima reunión** | **Fecha propuesta para la próxima reunión:** |  |
| --- | --- | --- |
| *Continuar con los documentos restantes de cara a la entrega del día 28.* | | |

| **Documentos Relacionados** | **Ubicación** |
| --- | --- |
| Documentos del repositorio común | https://drive.google.com/drive/folders/1V-ORmPk56e1d9dUFGsncm5SSAf9Yoz6e |
|  |  |
|  |  |
|  |  |